Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

LA CANTINA

Test Plan Document

Versione 1.0

| Progetto: LA CANTINA | Versione: 1.0 |
| --- | --- |
| Documento: Test Plan Document | Data: 22/12/2025 |
| Coordinatore del progetto: |  |
| Nome | Matricola |
| GRAZIOSO Fabrizio | 0512122950 |

Partecipanti:

| Nome | Matricola |
| --- | --- |
| LIGUORI Alessandro | 0512119887 |
| CICALESE Gabriele | 0512116443 |
| GRAZIOSO Fabrizio | 0512122950 |

| Scritto da: | GRAZIOSO Fabrizio |
| --- | --- |

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/12/2025 | 1.0 | Scrittura documento | Grazioso, Cicalese, Liguori |

Sommario

1.	Introduzione	4

2.	Relationship to other documents	4

3.	System Overview	4

4.	Featured to be tested / not to be tested	4

5.	Pass/Fail Criteria	4

6.	Approach	5

7.	Suspension and resumption	5

8.	Testing Materials	5

9.	Test Cases	5

10.	Testing schedule	6

# Introduzione

Lo scopo di questo piano di test è definire le strategie, le risorse e la pianificazione necessarie per la verifica e la validazione del sistema software "La Cantina". L'obiettivo principale è assicurare che il sistema soddisfi i requisiti funzionali e non funzionali specificati nel Requirements Analysis Document (RAD) e che l'implementazione sia coerente con l'architettura definita nel System Design Document (SDD). Il test si concentrerà sulla verifica dei sottosistemi critici implementati: UserManagement, CatalogManagement, Cart, OrderManagement e Administration , per garantire che la piattaforma sia robusta e priva di difetti bloccanti prima del rilascio finale.

# Relationship to other documents

Questo piano di test è strettamente correlato alla documentazione di progetto prodotta nelle fasi precedenti:

- Requirements Analysis Document (RAD): I test sono progettati per verificare ogni caso d’uso (nel dettaglio UC1 – UC9) ed i requisiti funzionali descritti nel documento stesso

- System Design Document (SDD): L’ambiente di test e la configurazione delle varie componenti rispettano l’architettura MVC ed il mapping hardware/software (Tomcat, MySQL) definiti nel documento

- Object Design Document (ODD): I test di unità fanno riferimento alle interfacce delle classi definite nel documento (Entity, DAO, Controller).

  - Naming scheme: Ogni test case sarà associato ad un caso d’uso tramite la sigla TC_00, in corrispondenza dei vari UC specificati

# System Overview

Il sistema oggetto di test è una applicazione web basata sul modello MVC. I componenti principali verranno che saranno soggetti a test sono:

- Usermanagement: Gestione credenziali, sessioni e ruoli (Utente/Admin)

- CatalogManagement: Possibilità di visitare ed interagire con il catalogo prodotti

- Cart (Carrello): Gestione del carrello degli acquisti nella sessione server

- OrderManagement: Logica di business per la creazione degli ordini

- Administration: Funzionalità specifiche per un utente Amministratore per la gestione del sito

Alcune dipendenze da poter verificare includono la relazione tra Cart e l’OrderManagement.

# Featured to be tested / not to be tested

Le funzionalità da testare saranno tutte quelle descritte nei vari casi d’uso all’interno del RAD

- Autenticazione e Registrazione

- Gestione Acquisti

- Funzionalità Amministratore

Altre funzionalità, non presenti nei casi d’uso, non verranno testate in quanto non essenziali per lo scopo del progetto.

# Pass/Fail Criteria

Un UC è definito “Pass” (Superato) se:

- Risultato atteso: Se l’output dell’UC è coerente con l’output descritto nella specifica del test

- Stato del Database: Le varie modifiche ai dati persistenti sono correttamente visualizzate all’interno del DB MySQL.

- Assenza di errori critici: Non si verificano eccezioni non gestite durante l’esecuzione del test

Un UC è definito “Fail” (Fallito) se il risultato differisce da quello atteso o se il sistema entra in uno stato di errore o inconsistente.

# Approach

La strategia di testing adotterà il seguente approccio:

- Unit testing: Svolta dagli sviluppatori, durante l’implementazione dei vari metodi (Quali DAO e Entity) si procederà a controllare il corretto funzionamento di essi attraverso vari test.

- System Testing: I tester simuleranno un generico flusso di navigazione per controllare che le funzionalità inserite funzionino correttamente.

# Suspension and resumption

- Criteri di sospensione: Le attività di test verranno sospese nel momento in cui verrà individuato un “Bug Bloccante” che impedisce le funzionalità base dell’applicazione

- Criteri di ripresa: Le attività di test verranno riprese solamente dopo che suddetto bug verrà corretto. Un test sospeso sarà ritestato dall’inizio per verificare che durante la correzione non sono sorti altri problemi

# Testing Materials

L’ambiente di test si atterrà alle specifiche di sviluppo definite nel SDD:

- Hardware: Qualsiasi macchinario o dispositivo in grado di permettere l’esecuzione e simulazione del server e del client

- Server Software: Apache Tomcat 9.0 o superiore

- Database: MySQL Server

- Client software: Browser web moderni in grado di poter verificare la compatibilità e la responsività

- Dati di test: Verrà utilizzato un dataset pre-popolato

# Test Cases

I casi si test specifici sono dettagliati nel documento allegato Test case Specification.  Di seguito un raggruppamento dei principali scenari:

- TC_01 – TC_05: Verifica funzionalità di Accesso e Registrazione (inclusi casi di errore credenziali).

- TC_06 – TC_10: Verifica gestione Carrello (Aggiunta, Rimozione, Aggiornamento quantità, Controllo Stock).

- TC_11 – TC_15: Verifica flusso di Checkout e Creazione Ordine.

- TC_16 – TC_20: Verifica funzionalità pannello Amministratore (CRUD Prodotti, Gestione Ordini).

# Testing schedule

La pianificazione delle attività segue le scadenze di progetto

| Attività | Responsabile | Scadenza |
| --- | --- | --- |
| Stesura Test Plan | Grazioso Fabrizio |
| Unit Testing (DAO/Model) | Cicalese Gabriele |
| System Testing & Bug Fixing | Liguori Alessandro |
| Verifica Finale & Report | Grazioso Fabrizio |
| Consegna Documentazione | Tutto il Team | 22/12/2025 |